1. Задача выполнена в полном объеме согласно ТЗ

2. Задача выполнена в срок. На выполнение задач потребовалось 52 человека-часов. Большую часть времени заняло юнит-тестирование и создание бизнес-логики, т.к. в первом случае, много однотипного кода, а во втором впервые встретился с архитектурным паттерном «модель-вид». Форс-мажорных ситуаций не было

3. ТЗ было написано в достаточном для реализации объеме и не имело противоречий.

4. В примечаниях руководителя не было найдено ошибок.

5. Никаких затруднений не возникало при работе со средой разработки, системой версионного контроля.

6.Проблем при проведении приемочного тестирования не возникало

7. Общее заключение: в ходе изучения дисциплины СПО были улучшены знания в работе с языком программирования C#. Качество кода улучшилось, появилась структурированность. Получен первый опыт в создании десктоп приложений.

Для меня программа была успешно реализована, т.к. она может пойти в мое резюме.