**Ретроспектива**

1. Задача выполнена в полном объеме согласно ТЗ
2. Задача выполнена в срок. На выполнение задач потребовалось 52 человека-часов. Большую часть времени заняло юнит-тестирование и создание бизнес-логики, т.к. в первом случае, много однотипного кода, а во втором впервые встретился с архитектурным паттерном «модель-вид». Форс-мажорных ситуаций не было. Выполнение программы с нуля заняло бы около 30 часов.
3. ТЗ было написано в достаточном для реализации объеме и не имело противоречий.
4. В примечаниях руководителя не было найдено ошибок.
5. Никаких затруднений не возникало при работе со средой разработки, системой версионного контроля.
6. Проблем при проведении приемочного тестирования не возникало

**Общее заключение:** в ходе изучения дисциплины СПО были улучшены знания в работе с языком программирования C#. Качество кода улучшилось, появилась структурированность. Получен первый опыт в создании десктоп-приложений.

Для меня программа была успешно реализована, т.к. она может пойти в мое резюме.